GMINA OZIMEK
siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku

46 – 040 Ozimek

Ul. ks. Jana Dzierżona 4 b

www.ozimek.pl

e – mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl

tel. (+48)77/46-22-800 fax.(+48)77/46-22-811

Ozimek, dnia 02.06.2018r.

ZP.271.03.2018.KS

II ZMIANA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia się o dokonaniu zmiany treści SIWZ na zadanie pn:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BUDYNKU ŻŁOBKA

### Zmianie ulega punkt 2.2 I 2.3. ROZDZIAŁ XXV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW

JEST

  - KRYTERIUM GWARANCJA

Za każdy 1 rok udzielonej gwarancji, powyżej wymaganych min. 3 lat, Wykonawca otrzyma punkty zgodnie z poniższym maksymalnie 30 pkt, za 6 i więcej lat okresu gwarancji.

Gwarancja 3 lata  - 0 punktów – wymagana długość gwarancji

Gwarancja 4 lata – 10 punktów

Gwarancja 5 lat – 15 punktów

Gwarancja powyżej 6 lat i więcej – 25 punktów

UWAGA nr 7

Wykonawca w formularzu oferty jest zobligowany określić gwarancję min. 3lata, każde kolejne lata będę punktowane zgodnie z powyższą zasadą. Inne wartości będą zaniżane w dół (np. liczba 3 i 9 miesięcy będzie traktowana jako 3 lata). W przypadku wpisania w formularzu oferty gwarancji niższej niż 3 lata oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.

### POWINNO BYĆ

  - KRYTERIUM GWARANCJA

Za każdy 1 rok udzielonej gwarancji, powyżej wymaganych min. 3 lat, Wykonawca otrzyma punkty zgodnie z poniższym zestawieniem maksymalnie 25 pkt, za 6 i więcej lat okresu gwarancji.

Gwarancja 3 lata  - 0 punktów – wymagana długość gwarancji

Gwarancja 4 lata – 10 punktów

Gwarancja 5 lat – 15 punktów

Gwarancja powyżej 6 lat i więcej – 25 punktów

UWAGA nr 7

Wykonawca w formularzu oferty jest zobligowany określić gwarancję min. 3lata, każde kolejne lata będę punktowane zgodnie z powyższą zasadą. Inne wartości będą zaniżane w dół (np. liczba 3 i 9 miesięcy będzie traktowana jako 3 lata). W przypadku wpisania w formularzu oferty gwarancji niższej niż 3 lata oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.

### JEST

2.3 Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania przedmiotu umowy to 30 listopada 2018r. Za każde zadeklarowane skrócenie terminu umowy o 15 dni Wykonawca otrzyma 5 pkt maksymalnie 10 pkt za skrócenie terminu o 30 dni i więcej.

Skrócenie terminu o 15 dni tj. do dnia 15 listopada 2018r. – 5 pkt

Skrócenie terminu o 30 dni tj. do dnia 31 października 2018r. – 10 pkt

Skrócenie terminu o 45 dni tj. do dnia 16 października 2018r. – 15 pkt

Wykonawca w formularzu oferty jest zobligowany określić termin wykonania zamówienia (najdłuższy okres to data 30 listopada 2018r.) każde skrócenie terminu realizacji inwestycji będzie punktowane zgodnie z powyższą zasadą. Inne wartości będą zaniżane w dół (np. skrócenie terminu o 16 dni będzie traktowana jako skrócenie terminu o 15 dni). W przypadku wpisania w formularzu oferty daty dłuższej niż wymagana oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.

POWINNO BYĆ:

Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania przedmiotu umowy to 30 listopada 2018r. Za każde zadeklarowane skrócenie terminu umowy o 15 dni Wykonawca otrzyma 5 pkt maksymalnie 15 pkt za skrócenie terminu o 45 dni i więcej.

Skrócenie terminu o 15 dni tj. do dnia 15 listopada 2018r. – 5 pkt

Skrócenie terminu o 30 dni tj. do dnia 31 października 2018r. – 10 pkt

Skrócenie terminu o 45 dni tj. do dnia 16 października 2018r. – 15 pkt

Wykonawca w formularzu oferty jest zobligowany określić termin wykonania zamówienia (najdłuższy okres to data 30 listopada 2018r.) każde skrócenie terminu realizacji inwestycji będzie punktowane zgodnie z powyższą zasadą. Inne wartości będą zaniżane w dół (np. skrócenie terminu o 16 dni będzie traktowana jako skrócenie terminu o 15 dni). W przypadku wpisania w formularzu oferty daty dłuższej niż wymagana oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.

### Dodano załączniki do SIWZ

### Załącznik nr 2 – formularz oferty

### Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy art. 25a ust 1 dot. wykluczenia

### Załącznik nr 4 - oświadczenie Wykonawcy art. 25a ust 1 dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

### Załącznik nr 5 - wzór wykazu robót budowlanych

### Załącznik nr 6 do oferty – wykaz osób

### W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 08.06.2018r.do godz. 10:00

Powyższe zmiany są integralną częścią SIWZ i wymagają zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w dniu 02.06.2018r.

BURMISTRZ OZIMKA

/-/ JAN LABUS