| HARMONOGRAM prac do wykonania na terenie miasta Ozimek w poszczególnych miesiącach – rok 2025 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ramy czasowe | Opis zadania | Wykaz terenów zieleni zgodnie z L.p. |
| MARZEC | - wygrabienie liści i nieczystości z trawników, skupin krzewów i żywopłotów po okresie jesienno-zimowym, | 1-28 |
|  | - interwencyjne cięcia drzew i krzewów, | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12,13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, |
|  | - usunięcie darni i przekopanie mis wokół młodych drzew, zasilenie odżywką długodziałającą | 12, 18, 19, 24, 25, 26 |
| KWIECIEŃ | - cięcia żywopłotów z usuwaniem samosiewów, | 7, 8, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 26, |
|  | - pielęgnacja krzewów, | 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12,13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 28, |
|  | - usunięcie darni i przekopanie mis wokół nowo nasadzonych drzew, | 12, 18, 19, 24, 25, 26 |
| MAJ | - koszenie trawy i chwastów, zebranie, załadunek i wywóz (I koszenie), | 2-3, 5-14, 16-28 |
|  | - dowóz i wysadzenie kwiatów jednorocznych na klombach, w donicach, gazonach, | 7, 9, 10, 19 |
|  | - ochrona roślin przed chorobami i szkodnikami - profilaktycznie i interwencyjnie, | 2, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12,16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, |
|  | - odchwaszczanie, pielenie klombów, gazonów, donic, | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 19, 23, 24, 25, 26, |
|  | - podlewanie klombów, gazonów, donic, oraz młodych drzew, | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 19, 23, 24, 25, 26, |
| CZERWIEC | - cięcie żywopłotów, | 7, 8, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 26, |
|  | - koszenie trawy i chwastów, zebranie, załadunek i wywóz (II dodatkowe koszenie), | 2-3, 5-14, 16-28 |
|  | - odchwaszczanie, pielenie klombów, gazonów, donic, | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 19, 23, 24, 25, 26, |
|  | - podlewanie klombów, gazonów, donic oraz młodych drzew, |  |
|  | - interwencyjne cięcia drzew i krzewów, | 2, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, |
|  | - ochrona roślin przed chorobami i szkodnikami -profilaktycznie i interwencyjnie, | 2, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12,16, 17, 18, 19, 4, 25, 26, |
| LIPIEC | - koszenie trawy i chwastów ("łąka-I koszenie), zebranie, załadunek i wywóz, | 1 |
|  | - odchwaszczanie, pielenie klombów, gazonów, donic, oraz mis wokół młodych drzew, | 12, 18, 19, 24, 25, 26 |
|  | - podlewanie klombów, gazonów, donic, oraz młodych drzew, | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 19, 23, 24, 25, 26, |
|  | - ochrona roślin przed chorobami i szkodnikami - profilaktycznie i interwencyjnie, | 2, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12,16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, |
| SIERPIEŃ | - cięcie żywopłotów, | 7, 8, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 26, |
|  | - koszenie trawy i chwastów, zebranie, załadunek i wywóz (III koszenie), | 2-3, 5-14, 16-28 |
|  | - odchwaszczanie, pielenie klombów, gazonów, donic oraz mis wokół młodych drzew, | 12, 18, 19, 24, 25, 26 |
|  | - podlewanie klombów, gazonów, donic, oraz młodych drzew, | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 19, 23, 24, 25, 26, |
|  | - ochrona roślin przed chorobami i szkodnikami - profilaktycznie i interwencyjnie, | 2, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12,16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, |
| WRZESIEŃ | - koszenie trawy i chwastów (łąka-II koszenie), zebranie, załadunek i wywóz, | 1 |
|  | - odchwaszczanie, pielenie klombów, gazonów, donic, | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 19, 23, 24, 25, 26, |
|  | - ochrona roślin przed chorobami i szkodnikami - profilaktycznie i interwencyjnie, | 2, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12,16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, |
| PAŹDZIERNIK | - koszenie trawy i chwastów, zebranie, załadunek i wywóz (IV dodatkowe koszenie), | 2-3, 5-14, 16-28 |
|  | - odchwaszczanie, pielenie klombów, gazonów, donic, | 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 19, 23, 24, 25, 26, |
|  | - wygrabienie liści i nieczystości z trawników i skupin krzewów, | 2-28 |
|  | - likwidacja roślin jednorocznych z przekopaniem ziemi, | 7, 9, 10, 19 |
|  | - frezowanie pni szt. 5 o średnicy do 60 cm, | 18, 25, 26 |
| LISTOPAD | - wygrabienie liści i nieczystości z trawników i skupin krzewów, | 2-28 |

UWAGA

Wszystkie prace mogą zostać przesunięte w czasie z powodu wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających ich należyte wykonanie.